# مهندسی نرم افزار۲ - جلسه ۱۵

نکات کلاسی -  درست گوش ندادم

- TFR : Informal - Formal

- ما چه متدولوژی را در ***house خود دنبال می کنیم؟

- Review از جمله اکتیویوتی Umbrella می باشد. و personal است.

- پلن عه review شامل

  - informal

    - چک لیست

    - کی review می کند؟

    - چک لیست چه جوری باشه خوبه؟‌چه جوری باشه بده؟ اگه خراب بود چیکار کنیم.

    - در این مرحله از review اگر باشه ، باید فلاانی باشه و ….

    - معمولا بهش میگن desk review

  - formal

    - دارای زمان - نتیجه و شخص reivew گر است

    - همه چیز مشخص است

    - طبق برنامه همه چیز مشخص میشود و review انجام میشود و مانند قبل بر اساس شانس نیست.

- اهداف فرمال review:

  - ۱)‌کلیه error های کشف نشده در عملکرد سیستم، در اجرای سیتم و یا قبل از آن در اجرای سیستم مشخصش شود.

  - ۲) اطمینان از اینکه مراحل review به درستی و لزوم requiment صحه میگذارد  یعنی validation و review باعث میشود مشخص کنیم ه requirment، verfiy است. (‌در غیر اینصورت، یه کار اضافه کردیم، تایم هدر دادیم، cpu هدر دادیم و verify نبودن باعث ایجاد defect می شود)

  - ۳) استاندارد( استاندارد مطرح در quality) باید توسط فرایند review تضمین شود!!!!

        - نکته)‌ کوالیتی بر اساس چیه؟ بر اساس کوالیتی مدل مندرج بر صفحه فلانه srs عه، بر اساس تیکت عه، بر اساس عه  ……. .

  - ۴)‌اطمینان از تولید نرم افزار به صورت تعریف شده از نظر ساختاری.

  - ۵)‌باید نرخ مدیریت سیستم( شامل تصحیح، نگهداری، scaleable بودن، توسعه و ….) قابل تعریف باشد.

- نکته )‌ در فرمال reveiw، review پلن داریم و هر تیم review شامل ۳ تا ۵ نفر هستند

  - ۱) تیم لید ( ثابت)

  - ۲)‌ ریکوردر (‌ثابت)

  - ۳)‌ producer

  - ۴)‌reviewer

- maintenance مال لزوما بعد از تولید نیست. یک قسمت از بعد از تولید (‌جایی که defect ها معلوم میشود)‌ جز main tainance است. پس سیستم ۲ تا maintainance دارد . ۱)‌بعد از release .   ۲)‌ بعد از تولید. 
ما داریم در مورد نگهداری دوم صحبت میکنیم!

- برای بحث reviwe باید یک سری شاخص و متریک داشته باشیم:

  - EP:   Effort prepration

    - effort یعنی تخصص

    - کلا در نرم افزار هزینه ۲ بخش داره :‌ ۱) effort   . ۲)‌labor

  - هزینه آمادگی

  - assessment

  - EA: Effort Assessment  برا اساس :‌  person/ hours

    - از historical دیتا این اعداد را بدست میاوریم.

  - ER :‌ Rework effort :‌

    - دوباره کاری

  - work product size

    - اندازه کاری که (entity) مورد review قرار میگیرد.

  - error minor

  - error major

  - Effort_review = E_p + E_a+ E_r

  - Err_tot = E_major + E_ minor

  - defect density = Eff_review / (WPS)

    - WPS = Work Product Size

  - با این کار داریم کمی میکنیم review خود را!.

- برای reference مدلی که برای review است. عبارت است از:‌

  - مدل کلی ( generic)

  - مدل مرجع :‌ ریز میکنه

  - مدل application

- مدل مرجع:

- refrence مدل یک مدل مرجع است برای کاری که میخواهیم انجام دهیم.

- مدل ما مدل کلیش مدل referenceش طوریه که بگه performance چگونه است؟

  - planning و performance

  - meeting structure

  - correction and verification: تصحیح میکنیم حالا باید با یک معیاری بگیم درست عه.

  - rules individual play:‌ نقش افراد - ا

    - ********************* گوشششش ندادم**************************

    - walkthrough:

      - چه چیزی را review میکنیم:  محصول - component diagram -

      - روش دیگری است از review معمولا در infromal استفاده می شود.

      - معمولا ما walkthrough را بر روی کد و maintenance انجام میدهیم

      - پس معمولا در تست و deployment متداول نمی باشد.

    - round robin review

      - یک تابع داریم که یک vairable میدهد. این عدد میتواند milestone باشد و ….

      - که  با این عدد formal review میکنیم.

      - یه جدولی توضیح داد که تو کتاب نیست و مهمه ->‌از بچه ها بگیر

      - اونطرف جدول : هزینه تحلیل نتایج - هزنیه تیم و ……

      - حال ببرس میکنیم که کدوم یک از اینها را دارد

      - 1- inceptionو  2- walkthroughو 3- **** و ۴4- round robin

    - sample driven review

      - ما یک sample می گیریم برای review حال این سپمل باید یکسری خوصوصیات خاصی داشته باشد.

        - سمپل باید نمونه کاملی از قدرت سیستم باشد و….

      - پس یک چک لیست داریم که سمپل ما باید جه خصوصیاتی داشته باشد. سپس یک سمپل می گیریم و بر اساس ان مشخص میکنیم -> مثال در کتاب

    - یکسری متریکس دیگه باید داشته باشیم برای مسائل غیر هزنیه ای review:

      - مثلا: چقدر کد و funciton point زمان برده باشد.

      - صفحه ۴۳۱ مهم

      - تمرین ۱)‌ یکی از سایت‌ّای صفحه ۴۴۰ را بررسی کنید :دی

      - تمرین ۲) review reporting ، what, who, when را بنویسید

      - تمرین ۳)‌ ۱۰ فرمان review ،  ۲۰.۶.۳

      - review جز ساختار quality proiority است.

      - تمرین ۱ تا ۱۰ صفحه ۴۴۵

      - تمرین شماره ۶

        - پرای پروژه خودتون cost effective figure  را رسم کنید